ПРОТОКОЛ РАБОЧЕЙ ВСТРЕЧИ

по уточнению требований для разработки мобильного приложения «Gambling Alarm» и формирования плана коммуникаций

19.10.2025 Онлайн конференция в приложении «Zoom»

*В рамках уточнения требований для разработки мобильного приложения «Gambling Alarm» и составления дальнейшего плана коммуникаций между компанией заказчика «IT Элита» (далее – Заказчик) и компанией исполнителя «Починка» (далее – Исполнитель) проведена запротоколированная настоящим Протоколом рабочая встреча.*

**Присутствовали:**

− Володичева В. А.

− Полетаев Г. А.

− Зобов А. А

­− Бочкарев М. А.

**В процессе встречи были обсуждены следующие вопросы и задачи:**

1. Обсуждение функционала будильника при установлении ставки и без нее.
2. Обсуждение требований защиты данных пользователей (биометрия и финансовая информация).
3. Уточнение функциональных возможностей таймера.
4. Обсуждение возможности оформления клиентом приложения покупки тем, стикеров и достижений за денежные средства.
5. Обсуждение социальных функций приложения.
6. Обсуждение дальнейшего плана коммуникаций

**Приняли решения:**

1. Полный функционал приложения работает только при установлении ставки на будильник, иначе приложение работает как обычный будильник.
2. Обработка биометрии осуществляется исключительно локально на устройстве пользователя с использованием защищенных API операционных систем без передачи данных на серверы компании. Передача таких данных третьим лицам не допускается, за исключением случаев, прямо предусмотренных законодательством или при наличии отдельного информированного согласия субъекта. Финансовые операции будут осуществляться через сертифицированные платёжные шлюзы с поддержкой токенизации карт и соответствием стандарту PCI DSS.
3. Пользователь может отложить будильник на некоторое время (от 1 до 10 минут) после звонка, тогда включается таймер на отложенное время и списывается часть суммы в процентах (1 минута равна 1%). Базовый таймер и секундомер работают в обычном формате.
4. Оплата тем, стикеров и достижений происходит только с использованием внутренней валюты приложения.
5. Будет реализована функция добавления друзей. Среди добавленных друзей могут проводиться соревнования. Также будет реализована функция рейтинга среди друзей по количеству успешных подъемов.
6. Составлена итоговая таблица с планом коммуникаций (см. Приложение 1).

**Вопросы к документу отсутствуют.**

**Присутствующие:**

«19» октября 2025

Володичева В.А. / \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_/

Полетаева Г. А. / \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_/

Зобов А. А. / \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_/

Бочкарев М. А. / \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_/

Протокол заполнен в двух экземплярах и хранится у Заказчика и Исполнителя.

Ответственный за хранение со стороны Заказчика Зобов А. А. / \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_/

Ответственный за хранение со стороны Исполнителя Володичева В. А. / \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_/

**График проведения интервью**

*В рамках уточнения требований для разработки мобильного приложения «Gambling Alarm» и согласования дальнейшего плана коммуникаций между Заказчиком («IT Элита») и Исполнителем («Починка») настоящим документом осуществляется формирование и утверждение графика взаимодействия представителей компании Исполнителя с целью интервьюирования представителей компании Заказчика за требования и план дальнейшей коммуникации (перечень вопросов и задач утвержден согласно протоколу рабочей встречи от 19.10.2025г.).*

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **Название вопроса для обсуждения** | **Ответственный за вопрос** | **Интервьюируемый** | **Дата и время проведения интервью** | **Интервьюер** |
| Функционал будильника при установке ставки и без неё. | Полетаев Г. А. | Зобов А. А.  Бочкарев М. А. | 19.10.2025 19:00 | Володичева В. А.  Полетаев Г. А. |
| Защита данных пользователей (биометрия, финансовая информация). | Полетаев Г. А. | Зобов А. А.  Бочкарев М. А. | 19.10.2025 19:00 | Володичева В. А.  Полетаев Г. А. |
| Функциональные возможности таймера. | Полетаев Г. А. | Зобов А. А.  Бочкарев М. А. | 19.10.2025 19:00 | Володичева В. А.  Полетаев Г. А. |
| Покупка тем, стикеров и достижений. | Володичева В. А. | Зобов А. А.  Бочкарев М. А. | 19.10.2025 19:00 | Володичева В. А.  Полетаев Г. А. |
| Социальные функции приложения. | Володичева В. А. | Зобов А. А.  Бочкарев М. А. | 19.10.2025 19:00 | Володичева В. А.  Полетаев Г. А. |
| План коммуникаций между Заказчиком и Исполнителем. | Володичева В. А. | Зобов А. А.  Бочкарев М. А. | 19.10.2025 19:00 | Володичева В. А.  Полетаев Г. А. |

**Согласовано:** «19» октября 2025г. / \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_/ Володичева В.А./

**Руководитель компании «Починка»**

«19» октября 2025г. / \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_/ Зобов А.А./

**Руководитель компании «IT Элита»**

**Приложение 1**

**ПЛАН КОММУНИКАЦИЙ**

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **Сторона коммуникации** | **Цель коммуникации** | **Метод коммуникации** | **Частота коммуникаций** | **Ответственный** |
| Компания-заказчик проекта | Контроль за ходом выполнения проекта | Отчет по электронной почте | Еженедельно | Володичева В.А. (Руководитель) |
| Компания-исполнитель проекта | Уточнение деталей реализации | Теlegram | По запросу | Зобов А.А. (Руководитель) |
| Компания-заказчик проекта | Уточнение деталей реализации | Теlegram | По запросу | Володичева В.А. (Руководитель) |
| Компания-исполнитель проекта | Второй приоритет для обращений | Теlegram | По запросу | Медведская М.И.  (Технический писатель) |
| Компания-заказчик проекта | Второй приоритет для обращений | Теlegram | По запросу | Бочкарев М.А.  (Технический писатель) |

**ДАННЫЕ УЧАСТНИКОВ ПРОЕКТА**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **Сторона коммуникации** | **ФИО** | **Должность** | **Контакты (телефон, почта, Telegram)** |
| Компания-заказчик проекта | Зобов А.А | Руководитель | **@zobte\_15** |
| Компания-заказчик проекта | Бочкарев М.А. | Технический писатель | **@gofrogrind** |
| Компания-заказчик проекта | Гугкаев Г.Т | Архитектор | **gtgugkaev@edu.hse.ru** |
| Компания-заказчик проекта | Алимов С.В. | Аналитик | **svalimov@edu.hse.ru** |
| Компания-заказчик проекта | Хумаров К. Т. | Дизайнер | **ktkhumarov@edu.hse.ru** |
| Компания-исполнитель проекта | Володичева В.А. | Руководитель | **@vravraa**  +79252776987  [vavolodicheva@edu.hse.ru](mailto:vavolodicheva@edu.hse.ru) |
| Компания-исполнитель проекта | Медведская М.И. | Технический писатель | **@mmeruani**  +79166187077  mimedvedskaya@edu.hse.ru |
| Компания-исполнитель проекта | Полетаев Г.А. | Архитектор | **@yuyyuyyy**  +7 925 739 9110  gapoletaev@edu.hse.ru |
| Компания-исполнитель проекта | Купцов Д.Д. | Аналитик | **@abrikz1**  +7 965 271 8327  ddkuptsov@edu.hse.ru |
| Компания-исполнитель проекта | Штукмайстер Г.П. | Дизайнер | **@mrggrmexe**  **+79853877185**  gpshtukmaister@edu.hse.ru |

**Согласовано:** «19» октября 2025г. / \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_/ Володичева В.А./

**Руководитель компании «Починка»**

«19» октября 2025г. / \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_/ Зобов А.А./

**Руководитель компании «IT Элита»**